|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沛县人大常委会监督县政府2022年民生实事代表票决项目推进安排表 | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 牵头  单位 | 包挂  领导 | 县人大督办领导 | 县人大督办工委 |
|
| 1 | 正式开办县内高等职业教育 | 与徐州生物工程职业技术学院联办沛县分院，招收高职学生1000人以上  湖西职教院一期建成使用 | 教育局 | 孙艳梅 | 梅良杰 | 财经工委 |
| 2 | 中高考成绩领跑徐州各县区 | 继续深化教育改革，切实提高内涵建设,中高考成绩领跑徐州各县区  创建完成汤沐初中、体育中学2所义务教育现代化标准学校  矿区一中创成三星级普通高中，汉源高中建成使用，张寨、湖西高中迁入新址  招聘教师500名，培训教师24600人次以上 | 教育局 | 孙艳梅 | 梅良杰 | 财经工委 |
| 3 | 建成老年大学和青少年活动中心 | 在新老城区新创办2-3所老年大学，同步建设一处青少年活动中心 | 景区管理处、教育局 | 朱 成 | 徐正冲 | 人代工委 |
| 4 | 人民医院急救服务能力走在全市县区前列 | 改造完成3000平方米急救区域，配套相关设施设备  完善胸痛、卒中、创伤、危重症新生儿和孕产妇救治“五大中心”，建成为区域医疗救治中心  完成院前智慧急救系统等信息化建设  组建不低于50人的急诊急救专业医护队伍 | 人民医院 | 冯文勇 | 徐正冲 | 农经工委 |
| 5 | 疫情防控能力走在全市前列 | 在公共场所、基层医疗机构配备280台AED，提高应急救治能力  完善卫生健康及养护一体化平台  配备核酸采样、检测一体车、消杀车、巡回接种车，配置消杀机器人40台，全面提升疫情防控应急处置能力 | 卫健委 | 冯文勇 | 徐正冲 | 农经工委 |
| 6 | 全县城乡公交一体化水平明显提升 | 新辟或优化完成公交线路4条  新建、改建完成农村公路40公里  完成农村道路黑化路面30公里  改造完成农村危桥15座、道路安防工程100公里、县道大中修15公里（以省批计划为准） | 交运局 | 王 建 | 仝玉彪 | 内司工委 |
| 7 | 提高困难群众救助标准 | 全县城乡居民养老保险基础养老金由每人每月194元调整至每人每月197元；就业困难人员根据个人社保缴费金额的50%补贴；建档困难职工、困难劳模、城乡低保户、困境儿童、残疾人、困难学生等群体每年按照省市政府文件要求提标救助；未领取民政救助的事实孤儿按照每人每月600元补助；精神障碍患者监护人按照每人每年90元保费投保；按照实际报销人数拨付医保基金 | 政法委、人社局、医保局、教育局、民政局、总工会妇联、残联、团委 | 辛 松  冯文勇 | 仝玉彪 | 内司工委 |
| 8 | 改造老旧小区及商服设施20万平方米以上 | 对满足四个条件的老旧小区实施外立面、雨污分流、停车位、充电桩、供气、飞线治理、三网入地、绿化补植、健身设施等提升改造，改造面积20万平方米以上，对有条件的老旧小区安装电梯，改善居民居住生活环境。  提升改造商都农贸市场，改造面积约1万平方米 | 住建局、商务局 | 王 建 | 贺伟 | 事业工委 |
| 9 | 建成城区食品小作坊集中加工区 | 在领创农博会建成2000平方米食品小作坊集中区，加大小作坊提档升级力度，培育4家名特优食品小作坊，开展从业人员培训、食品小作坊风险排查、肉类食品加工小作坊专项整治等，小作坊加工食品抽检率80%以上 | 市场监管局 | 李晓青 | 贺伟 | 事业工委 |
| 10 | 全县新增公园游园面积130万平方米以上方米以上 | 新建、改建完成“一水一廊”生态修复、滨河公园正阳桥至东环路北岸段、郊野公园樊哙路至南环路段等，建设游园步道、亲水平台等基础设施 | 园林服务中心、兴田公司 | 王 建 | 仝玉彪 | 内司工委 |
| 11 | 全县新增文体活动场所100处以上 | 打造省“最美公共文化空间”试点（文化馆、图书馆、博物馆），创成“最美公共文化空间”3个，建成汉风小剧场11个，改造完成煤电公司体育场4个篮球场等设施，配建全民健身设施70处以上，新增文化体育活动面积50万平方米以上 | 文体广旅局 | 朱 成 | 贺伟 | 事业工委 |
| 12 | 城区污水处理效能明显提升 | 改造完成滨河南路雨污水管网6公里，供水管网3.1公里，中水管网3.5公里  对城区200公里市政雨污水管网进行清淤检测，实施雨污混流小区控源截污，建设完成汤沐路片区3.53平方公里达标区，建设8座分布式污水处理站 | 水务局、生态环境局 | 朱信勇 | 贺伟 | 事业工委 |
| 13 | 美丽幸福河湖建设 | 为深入贯彻落实习近平总书记视察江苏重要指示精神和建设“造福人民的幸福河”伟大号召，严格落实省、市2021年第1号总河长令，县委县政府决定在全县组织开展美丽幸福河湖建设，实现“河安湖晏、水清岸绿、鱼翔浅底、文昌人和”的幸福河湖面貌。 | 水务局 | 朱信勇 | 徐正冲 | 农经工委 |
| 14 | 完成村内道路硬化200公里以上 | 完成“户户通”村内道路硬化200公里、村内主干道43公里以上 | 农业农村局 | 朱信勇 | 梅良杰 | 财经工委 |
| 15 | 全县村社党群服务中心全部达标 | 新建、扩建、改建完成全县38个“最小最差”村社党群服务中心，确保每个党群服务中心面积不低于600平方米，整合医疗、金融、养老等资源力量，线上线下进驻党群服务中心，群众满意度达90%以上 | 组织部 | 张 毅 | 徐正冲 | 人代工委 |
| 16 | 实现村居数字阅读全覆盖 | 实施乡村数字阅读战略，为全县农家书屋、社区书房购置有声图书墙、电子阅览器等电子阅读设施，增加数字化阅读设施和服务供给，为提高农民素质，促进农民增收、农业增效、农村发展提供智力支持 | 宣传部 | 赵士鹏 | 徐正冲 | 人代工委 |